План-график мероприятий («Дорожная карта»)

по обеспечению условий доступности объектов и образовательных услуг  для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Полевского городского округа «Детский сад № 28 общеразвивающего вида»

(утверждена приказом заведующего МБДОУ ПГО «Детский сад № 28»  от 01.08.2016г.  №110/1-Д)

Пояснительная записка

1. Дорожная карта разработана муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Полевского городского округа «Детский сад № 28 общеразвивающего вида» (далее – Учреждение) в целях реализации пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014г. № 419-ФЗ «"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" и направлена на повышение значений показателей доступности Учреждения для инвалидов и маломобильных групп населения с учетом требований Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015г. №1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

1.1. Нормативные правовые документы, определяющие требования к разработке «дорожных карт»:

1. Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"

2. Постановление Правительства РФ от 01.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными ОИВ. ОИВ субъектов РФ, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»

3. Постановление Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 844-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской области»

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.07.2016 № 07-3199 «Об обеспечении условий доступности объектов и услуг в сфере образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (детей-инвалидов)»

6. Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 01.09.2015 № 430-Д «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования Свердловской области» (с изменениями).

7. Постановлением Администрации Полевского городского округа от 15.12.2015  № 629-ПА «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг в Полевском городском округе до 2020 года»

8. План-график мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях Полевского городского округа (утв. Приказом ОМС Управление образованием ПГО от 30.07.2015 № 157/1-Д).

1.2. Анализ контингента обучающихся, их потребностей в адаптированных образовательных программах и психолого-медико-педагогическом сопровождении.

Одной из важнейших и приоритетных Учреждения является обеспечение условий доступности объектов и образовательных услуг для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

По состоянию на 01.08.2016г. МБДОУ ПГО «Детский сад № 28» включает в себя 2 территории по адресам ул.Р.Люксембург, 2 и мкр. Ялунина, 5., в которых функционируют 12 групп и обучается 253 ребенка.

Из числа детей:

- инвалиды с тяжелым  нарушением речи  -  0;

- инвалиды, передвигающиеся на колясках- 0;

- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, за исключением инвалидов, передвигающихся на колясках – 0;

- инвалиды с нарушением слуха – 0;

- инвалиды с нарушением зрения – 0;

- инвалиды с ментальными нарушениями – 0.

Детей со статусом «Ребенок с ограниченными возможностями здоровья» нет.

Образовательную деятельность  в Учреждении  осуществляют педагоги дошкольных групп, музыкальные руководители, учитель-логопед, педагог-психолог в соответствии с  основной образовательной программой  - «Общеобразовательной  программой дошкольного образования МБДОУ ПГО «Детский сад № 28», разработанной  в соответствии с ФГОС дошкольного образования.

Для детей имеющих отклонения в развитии речи в Учреждении создан логопункт,  оборудован логопедический кабинет, разработана адаптированная программа.

Для  организации индивидуальных занятий  с детьми, имеющих отклонения в развитии психических процессов и консультирования родителей в Учреждении  оборудован кабинет педагога-психолога.

Прогноз увеличения числа обучающихся, имеющих стойкие нарушения здоровья: численность детей с ограниченными возможностями здоровья будет увеличиваться. По данным общественных организаций инвалидов увеличение произойдет в категории «Инвалиды с нарушением зрения».

1.3.  Анализ состояния показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, результатов реализации целевых программ по обеспечению доступной среды для инвалидов

В Учреждении проведены обследование зданий и территорий по установлению уровня доступности для инвалидов, составлен акт обследования.

| Категории инвалидов | Оценка доступности территории | Оценка доступности здания |
| --- | --- | --- |
| Для инвалидов на колясках | Доступна полностью | Доступна частично |
| Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, за исключением инвалидов, передвигающихся на колясках | Доступна полностью | Доступна частично |
| Для инвалидов по слуху | Доступна условна | Доступна частично |
| Для инвалидов по зрению | Доступна условна | Доступна частично |
| Для инвалидов с умственными нарушениями | Доступна полностью | Доступен |

1.3.1. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон (п.3.4 Паспорта доступности МБДОУ ПГО «Детский сад № 28», мкр. Ялунина, 5)

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*> |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К для передвигающихся на креслах-колясках | О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата | С с нарушениями зрения | Г с нарушениями слуха | У с умственными нарушениями | Для всех категорий маломобильных групп населения <**> |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП | ДЧ | нет | ДУ | ДП | нет |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ | ДЧ | ДУ | ДЧ | ДП | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | нет | ДУ | нет | нет | ДП | нет |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | нет | ДЧ | нет | нет | ДП | нет |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | нет | ДЧ | ДУ | ДЧ | ДП | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ | ДП | нет | нет | ДП | нет |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | нет | ДЧ | нет | ДУ | ДУ | нет |
| 8 | Все зоны и участки <**> | нет | ДУ | нет | нет | ДУ | нет |

1.3.2. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон (п.3.4 Паспорта доступности МБДОУ ПГО «Детский сад № 28», ул. Р,Люксембург,2)

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*> |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К для передвигающихся на креслах-колясках | О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата | С с нарушениями зрения | Г Сс нарушениями слуха | У с умственными нарушениями | Для всех ктегорий маломобиль-ных групп населения <**> |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП | ДП | нет | ДДУ | ДП | нет |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ | ДЧ | ДУ | ДДЧ | ДП | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | нет | ДУ | нет | ДДЧ | ДП | нет |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | нет | ДЧ | нет | нет | ДП | нет |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | нет | ДЧ | ДУ | ДДЧ | ДП | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ | ДП | нет | нет | ДП | нет |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | нет | ДЧ | нет | ДДУ | ДУ | нет |
| 8 | Все зоны и участки <**> | нет | ДУ | нет | нет | ДУ | нет |

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<**> указывается худший из вариантов ответа.

В настоящее время наблюдается разрыв между реальным состоянием ресурсной базы Учреждения и сформировавшейся потребностью эффективной реализации индивидуальных программ реабилитации детей – инвалидов, включая инклюзивное образование.

Существующие условия в Учреждении в основном не удовлетворяют потребности детей – инвалидов, Учреждение не имеет универсальной безбарьерной образовательной среды для совместного обучения детей-инвалидов и обычных детей. Состояние материально-технической базы Учреждения и его территориальная доступность имеет низкий уровень соответствия современным требованиям для организации инклюзивного совместного обучения и воспитания детей, в том числе детей - инвалидов. Учреждение не обеспечено достаточной физической доступностью для детей – инвалидов, имеет недостаточный уровень методической подготовки к реализации инклюзивного образования, испытывает нехватку специалистов в области социализации детей - инвалидов.

В создании в Учреждении доступной образовательной среды заинтересованы дети с ограниченными возможностями, родители, представители общественности. Решение проблемы предполагает модернизацию имеющихся условий, с учетом требований доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья.

С 2016 года в Учреждении начато проведение  мероприятий, направленных на формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения:

- нанесена контрастная маркировка верхней и нижней ступени лестничного марша (желтая);

- нанесена маркировка на дверях для слабовидящих ;

- установлена кнопка вызова  сотрудника при входе в ДОУ;

- назначены ответственные лица  по сопровождению инвалидов;

- проведены инструктажи с сотрудниками по оказанию помощи для инвалидов;

- на сайте ДОУ  создан раздел «Доступная среда» и версия для слабовидящих.

Для создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, в целях защиты их прав и интересов необходимо обеспечить условия для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ, для чего ДОУ  должно быть оборудовано:

- выделенными стоянками автортранспортных средств для инвалидов;

- сменными креслами-колясками;

- системой вызова персонала;

- пандусами;

- доступными входными группами;

- доступными санитарно-гигиеническими помещениями.

Учитывая контингент детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющиеся условиями доступности объектов и образовательных услуг для обучающихся с ОВЗ в Учреждении и современные требования к условиями обеспечения доступности объектов и образовательных услуг разработан план-график мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению условий доступности объектов и образовательных услуг  для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ.

1.4. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению в установленные сроки.

Цели плана-графика мероприятий («Дорожная карта»):

- обеспечение доступности для инвалидов здания и территории Учреждения и предоставление образовательных услуг с учетом у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности;

-  поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг.

Задачи плана-графика мероприятий («Дорожная карта»):

- обеспечение гарантий прав детей-инвалидов на дошкольное образование в Учреждении в инклюзивных условиях;

- предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам, дошкольного возраста специализированного по адаптированным образовательным программам в группах общеразвивающей направленности в Учреждении;

- обеспечение детей – инвалидов современными условиями пребывания и обучения в Учреждении;

- приведение зданий, помещений и материально-технической базы Учреждения в соответствие современным требованиям к архитектурной доступности и специальным условиям пребывания и обучения детей-инвалидов в инклюзивных условиях;

- обеспечение соответствия состояния зданий и помещений Учреждения требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, санитарного законодательства;

- создание в Учреждении условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;

- повышение профессиональной компетентности руководителей и педагогических работников Учреждения по вопросам инклюзивного образования;

1.5. Сроки и этапы реализации «Дорожной карты»

Первый этап – 2016 год: анализ состояния доступной среды, выявление проблем, корректировка паспортов доступности.

Второй этап – до 2020 года: приоритетное обеспечение доступности объектов и услуг для участников образовательных отношений в образовательной организации, полная адаптация структурно-функциональных зон и зон оказания услуг для всех категорий инвалидов, в том числе с использованием альтернативных форм оказания услуг.

Третий этап – до 2025 года: обеспечение беспрепятственного доступа к объекту и услугам всех категорий  инвалидов – доступность универсальная.

Четвертый этап – до 2030 года: анализ достижения показателей доступности объектов и услуг, корректировка, внесение дополнений в план мероприятий.

1.6. Муниципальные услуги, оказываемые МДБОУ ПГО «Детский сад № 28» населению:

-  Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (Постановление Администрации ПГО от 21.08.2014г. № 432-ПА);

- Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях ПГО (Постановление Администрации ПГО от 21.08.2014г. № 434-ПА);

- Зачисление детей в образовательное учреждение (Постановление Главы ПГО от 27.06.2012г № 1272)

- Предоставление информации об образовательных программах, учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках, успеваемости в ОУ ПГО.

2. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

2.1. Показатели доступности объекта

- Снижение количества барьеров, препятствующих доступу инвалидов на объект и получению услуг за счет адаптации структурно-функциональных зон

- Увеличение количества структурно-функциональных зон, приспособленных для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту (индивидуальная мобильность различных категорий инвалидности)

- Увеличение количества структурно-функциональных зон с надлежащим размещением оборудования и носителей информации

- Увеличение охвата различных категорий инвалидов универсальной формой обслуживания на объекте

2.2.Показатели доступности услуг

- Увеличение охвата различных категорий инвалидов универсальной формой обслуживания на объекте:

- Доля работников ОО, обученных (проинструктированных) по вопросам сопровождения инвалидов

- Доля педагогических работников, подготовленных к реализации адаптированных образовательных программ

- Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование по адаптированным дополнительным образовательным программам

2.3. Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации дорожной карты (в том числе по годам реализации)

| № п/п | наименование | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2030 | Должностное лицо, ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели доступности объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Адаптация официального сайта объекта для лиц с нарушением зрения ( слабовидящих) | да | да | да | да | да | да | да | да | заведующий |
| 2 | Наличие в организации утвержденного Паспорта доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг | да | да | да | да | да | да | да | да | заведующий |
| 3 | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | нет | да | да | да | да | да | да | да | Заведующий Зам. зав. по АХЧ |
| 3.2 | Сменные кресла-коляски | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | Заведующий Зам. зав. по АХЧ |
| 3.3 | Оборудование крыльца пандусом, входная группа | нет | нет | да | да | да | да | да | да | Заведующий Зам. зав. по АХЧ |
| 3.4 | Наличие помещений объекта, на которых обеспечен доступ к оказанию услуг инвалидам | нет | нет | да | да | да | да | да | да | Заведующий Зам. зав. по АХЧ |
| 3.5 | Наличие поручней на лестнице у входной двери | нет | нет | нет | да | да | да | да | да | Заведующий Зам. зав. по АХЧ |
| 3.6 | Имеются раздвижные двери | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да | Заведующий Зам. зав. по АХЧ |
| 3.7 | Наличие доступных входных групп | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | Заведующий Зам. зав. по АХЧ |
| 3.8 | Наличие доступных санитарно-гигиенических помещений | Нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | Заведующий Зам. зав. по АХЧ |
| 3.9 | Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да | Заведующий Зам. зав. по АХЧ |
| Обеспечение доступности услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей-инвалидов от 1,5сдо 7 лет, охваченных дошкольным образованием от общего числе детей-инвалидов данного возраста | 0/100% | 1/100% | 2/100% | 2/100% | 2/100% | 3/100% | 4/100% | 4/100% | Старшийвоспитатель Воспитатели ДОУ |
| 2 | Удельный вес детей-инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в ДОУ от общей численности обучающихся инвалидов | 0/100% | 1/100% | 2/100% | 2/100% | 2/100% | 3/100% | 4/100% | 4/100% | Старший воспитатель Воспитатели ДОУ |
| 3 | Удельный вес детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися ( в инклюзивных условиях) в ДОУ | 0/100% | 1/100% | 2/100% | 2/100% | 2/100% | 3/100% | 4/100% | 4/100% | Старший воспитатель Воспитатели ДОУ |
| 4 | Доля детей-инвалидов , получающих дополнительное образование по адаптированным дополнительным образовательным программам об общего числа детей-инвалидов | 0/100% | 0/100% | 0/100% | 2/100% | 2/100% | 3/100% | 4/100% | 4/100% | Старший воспитатель Воспитатели ДОУ |
| 5 | Доля педагогических работников в ДОУ, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Заведующий |
| 6 | Доля педагогических работников, подготовленных к реализации адаптированных образовательных программ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Заведующий |
| 7 | Удельный вес услуг вДОУ, предоставляемых с использованием русского жестового языка , допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых в ДОУ | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 1/100% | 1/100% | 1/100% | Заведующий |
| 8 | Удельный вес услуг в ДОУ , предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг в ДОУ | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 1/100% | 1/100% | 1/100% | Заведующий |
| 9 | Удельный вес услуг в ДОУ, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в ДОУ | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 1/100% | 1/100% | 1/100% | Заведующий |

Перечень мероприятий(дорожная карта),

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности и услуг

в МБДОУ ПГО «Детский сад № 28» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ на период 2015 – 2030 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативно правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятий | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов по доступной среде | Локальные нормативные документы, регламентирующие деятельность ДОУ | Заведующий | Сентябрь 2016 г. - май 2017 г. |  | Разработка необходимых локальных актов на уровне ДОУ для обеспечения комплексного решения задач инклюзивного образования |
| 1.2 | Разработка паспорта доступности | Паспорт доступности | Заведующий Заместитель заведующего по АХЧ | август 2016г. |  | Наличие оперативной, объективной информации о состоянии доступности учреждения |
| 1.3 | Разработка инструкций, памяток для работников по правилам взаимодействия и оказания помощи инвалидам (с учетом особенностей инвалидов по слуху, зрению, инвалидов с нарушениями ОДА) | Рекомендации Минздравсоцразвития по созданию условий для обеспечения инвалидам беспрепятственного доступа в занимаемые административные здания и служебные помещения | Заведующий | 2016-2018г. |  | Обеспечение доступности объекта, готовности работников |
| 1.2 | Заключение соглашения о взаимодействии ДОУ с ГБОУ СО ЦППРиК «Ладо» | Соглашение с ГБОУ СО ЦППРиК «Ладо» | Старшие воспитатели | Ежегодно (сентябрь-октябрь) |  | Разработка плана взаимодействия с ГБОУ СО ЦППРиК «Ладо» на уровне ДОУ |
| 1.3 | Утверждение плана взаимодействия ДОУ с ГБОУ СО ЦППРиК «Ладо» | План взаимодействия ДОУ с ГБОУ СО ЦППРиК «Ладо» | Старшие воспитатели | Ежегодно (сентябрь-октябрь) |  | Использование методических рекомендаций ГБОУ СО ЦППРиК «Ладо» в практической деятельности ДОУ. Расширение форм психолого-педагогической и социальной помощи несовершеннолетних |
| Раздел II Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение передвижения (самостоятельного передвижения) по территории ДОУ в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников ДОУ, а также сменного кресла-коляски | Паспорт доступности | Заместитель заведующего по АХЧ | До сентября 2020 г. |  | Обеспечение безопасного и удобного передвижения инвалидов по территории |
| 2.2 | Организация посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в ДОУ, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников ДОУ | Инструкция для работников по обеспечению доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения к объектам и к услугам, которые ими предоставляются | Дежурный администратор | До сентября 2020 г. |  | Обеспечение безопасного и удобного передвижения инвалидов |
| 2.3 | Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории ДОУ | Инструкция для работников по обеспечению доступа лиц с ОВЗ и маломобильных групп населения к объектам и к услугам, которые ими предоставляются | Дежурный администратор | Постоянно |  | Обеспечение безопасного и удобного передвижения инвалидов по территории |
| 2.4 | Содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта | Инструкция для работников по обеспечению доступа лиц с ОВЗ и маломобильных групп населения к объектам и к услугам, которые ими предоставляются | Дежурный администратор | Постоянно |  | Обеспечение безопасного и удобного передвижения инвалидов |
| 2.5 | Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности. Дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Паспорт доступности | Заместитель заведующего по АХЧ | До сентября 2022 г. |  | Обеспечение безопасного и удобного передвижения инвалидов по территории в здании ДОУ |
| 2.6 | Обеспечение допуска в помещение ДОУ, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение | Приказ ДОУ | Заведующий | До сентября 2022 г. |  | Обеспечение безопасного и удобного передвижения инвалидов по территории в здании ДОУ |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам образовательных услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а так же по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание зон парковки (автостоянки) на территории образовательной организации | Дорожная карта ПГО | Заместитель заведующего по АХЧ |  | До сентября 2020 г. | Обеспечение безопасного и удобного передвижения инвалидов по участку к доступному входу в здание |
| 3.2 | Оборудование при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Проектно – сметная документация | Заместитель заведующего по АХЧ |  | До сентября 2022 г. | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |
| 3.3 | Установка на входной двери доводчика с автоматической задержкой открывания двери (регулировка установленного) | Проектно – сметная документация | Заместитель заведующего по АХЧ |  | До сентября 2020 г. | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |
| 3.4 | Установка кнопки вызова на входе в здание | Паспорт доступности ДОУ | Заместитель заведующего по АХЧ |  | До сентября 2016 г. | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |
| 3.5 | Реконструкция полов в холле с нанесением тактильных предупреждающих указателей перед дверными проемами и входах на лестницу | Проектно – сметная документация | Заместитель заведующего по АХЧ |  | До сентября 2022 г. | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |
| 3.6 | Установка металлических поручней вдоль стен первого этажа. Установка знаков доступности помещений (визуальных информаторов) | Проектно – сметная документация | Заместитель заведующего по АХЧ |  | До сентября 2022 г. | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |
| 3.7 | Оборудование в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | Проектно – сметная документация | Заместитель заведующего по АХЧ |  | До сентября 2025 г. | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |
| 3.8 | Установка выключателей и розеток на высоте 0,8 от уровня пола в помещениях первого этажа | Проектно – сметная документация | Заместитель заведующего по АХЧ |  | До сентября 2022 г. | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |
| 3.9 | Реконструкция туалетной комнаты | Проектно – сметная документация | Заместитель заведующего по АХЧ |  | До сентября 2025 г. | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |
| 3.10 | Установка знаков доступности (визуальные информаторы, тактильные) | Проектно – сметная документация | Заместитель заведующего по АХЧ |  | До сентября 2022 г. | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |
| 3.11 | Адаптация официального сайта ДОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | Паспорт доступности ДОУ | Ответственный за информационную безопасность |  | До сентября 2016 г. | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |
| 3.12 | Приобретение аппаратно-программного комплекса для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата | План ФХД | Заведующий |  | До сентября 2025 г. | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |
| 3.13 | Приобретение мобильного комплекса мультисенсорного и ультрафиолетового оборудования для сенсомоторной реабилитации и коррекции | План ФХД | Заведующий |  | До сентября 2025 г. | Обеспечение эффективной работы с детьми – инвалидами |
| 3.14 | Приобретение и установка вертикализатора | План ФХД | Заведующий |  | До сентября 2027 г. | Обеспечение доступной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию инвалидов с обществом |
| 3.15 | Приобретение комплекса БОС коррекции психоэмоционального состояния | План ФХД | Заведующий |  | До сентября 2027 г. | Обеспечение эффективной работы с детьми – инвалидами |
| 3.16 | Приобретение комплекта оборудования «БОС» опорно– двигательный (пятиканальный) | План ФХД | Заведующий |  | До сентября 2027 г. | Обеспечение эффективной работы с детьми – инвалидами |
| 3.17 | Приобретение комплекта БОС коррекции зрения | План ФХД | Заведующий |  | До сентября 2027 г. | Обеспечение эффективной работы с детьми – инвалидами |
| 3.18 | Мониторинг целевых показателей, анализ по оценке результатов «дорожной карты» | Ежемесячные, ежеквартальные и годовые статистические отчеты, анализ | Заведующий |  | 2015 – 2030гг. | Повышение доступности посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения образовательных организаций |
| 3.19 | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности образовательных услуг участникам образовательных отношений: - проведение инвентаризации материально-технической и учебной базы ДОУ; - приведение условий реализации образовательных услуг ДОУ в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и других (по мере принятия нормативных актов) | Статистические отчеты, анализ, программа развития ДОУ | Заведующий |  | 2015 – 2030 гг. | Приведение условий предоставления услуг в соответствие с требованиями |
| 3.20 | Информационное сопровождение "дорожной карты" – организация проведения разъяснительной работы с работниками ДОУ и родительской общественностью, публикации в средствах массовой информации, размещение информации в сети Интернет, проведение семинаров и других мероприятий | Публикации в средствах массовой информации, размещение информации на сайте ДОУ, проведение семинаров и других мероприятий | Заведующий |  | Постоянно | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через родительские собрания, сайтДОУ , газеты, буклеты, информационные стенды |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов образования и оказания помощи в их использовании или получении |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Прохождение курсов повышения квалификации для руководящих и педагогических работников по вопросам организации и реализации инклюзивного образования | План курсовой подготовки | Старший воспитатель | ежегодно |  | Готовность педагогических работников проектировать, организовывать и осуществлять образовательную деятельность с детьми с ОВЗ согласно нормам ФГОС для обучающихся с ОВЗ. Готовность административной команды ДОУ к реализации адаптированных образовательных программ. Развитие кадрового потенциала ДОУ в вопросах инклюзивного образования |
| 4.2 | Введение в штатное расписание образовательных организаций должности социального педагога, куратора детей-инвалидов, учителя-тьютора и ассистента | Приказ ДОУ | Заведующий | До сентября 2025 г. |  | Обеспечение эффективной работы с детьми – инвалидами |
| 4.3 | Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | Приказ ДОУ, штатное расписание | Заведующий | До сентября 2025 г. |  | Обеспечение эффективной работы с детьми – инвалидами |
| 4.4 | Участие руководящих и педагогических работников в обучающих мероприятиях (круглые столы, семинары, совещания) по вопросам реализации ФГОС ОВЗ, в том числе на базе региональных «стажировочных площадок» | Программа развития ДОУ | Старшие воспитатели | ежегодно |  | Участие руководящих и педагогических работников ДОУ в обучающих мероприятиях Развитие кадрового потенциала ДОУ в вопросах инклюзивного образования |

Описание ожидаемых результатов реализации Плана мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности и услуг в МБДОУ ПГО «Детский сад № 28» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ

на период 2016 – 2030 гг.

Выполнение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам образовательных услуг, при условии своевременного и полного финансирования заявленных мероприятий, прогнозируется повышение качества жизни инвалидов и других категорий детей с ОВЗ, что обеспечит их равноправное место в общественной жизни Учреждения.

Осуществление запланированных мероприятий позволит также активизировать участие детей - инвалидов и детей с ОВЗ в социальной, культурной жизни общества, повысить внимание общественности, детского сообщества  к проблемам детей с ограниченными возможностями и формировать толерантное отношение общества к инвалидам. Работа в рамках реализации дорожной карты способствует распространению в обществе представления о независимости инвалидов, осознанию самими детьми с ограниченными возможностями здоровья своей социальной значимости, развитию их потенциальных способностей.